## Slide 1: 基于大数据的城市运行海量实时监测数据存储及快速查询检索技术研究
2021
汇报小组：第十一组
汇报日期：202111
汇报次数：第七次

## Slide 2: 目录
本周工作回顾
下周计划
课题基本介绍

## Slide 3: 课题介绍
题目
  基于大数据的城市运行海量实时监测数据存储及快速查询检索技术研究
简介
  实现数据增强基于大数据技术，研究城市运行产生的建筑能耗、气象、路网、交通、管网、城市安防、水利、生态环境等场景的海量物联监测数据存储及快速检索，实现城市运营物联感知数据的预警提醒及可视化展示。

## Slide 4: 团队介绍
整体课题方向的制定
技术方案的选型
输出结果的确认
存储引擎研究
姜楠
组员
相关论文查找与分析
GRU预警模型研究
周恒
组员
相关论文查找与分析
实时计算虚拟化研究
张李
组员
相关论文查找与分析
核心文档输出
王勃栋
组长

## Slide 5: 课题研究分析
RNN
训练集
测试集
LSTM
机器学习
Flink on K8S
虚拟化并行计算
实时计算
CK实时数仓
海量存储
快速检索
高性能、可扩展
层级建设
主题域建设
城市安防
参数调优
GRU
GRU模型
模型相对简单
不易过拟合
语料长期依赖
无梯度消失、梯度爆炸
气象数据
交通数据
…
建筑能耗
实时数仓
Clickhouse
集群
Flink实时计算
kubernetes集群

## Slide 6: 目录
本周工作回顾
下周计划
课题基本介绍

## Slide 7: 本周计划回顾
计划
  架构方向
    技术、数仓架构设计细化
  研究方面
    Flink on k8s demo任务运行
    Clickhouse集群配置研究
    深度学习模型研究
  文档方面
    细化专利文档

## Slide 8: 本周实际工作
架构部分工作
  基于出租车数据设计数据流程
研究部分工作
  Clickhouse集群配置研究
  深度学习基于出租车数据流程
文档分工作
  暂无

## Slide 9: 研究点介绍
架构部分工作
基于真实数据场景设计
/ 01

## Slide 10: 课题整体技术架构
数据适配器
clickhouse
…
elasticsearch
建筑能耗
城市安防
建筑
水利
路网
生态
交通
管网
flink
flink
检索存储引擎
预警模型
GRU
数据输入
结果输出
LSTM
基
础
数
据
适
配
缓
冲
计
算
存
储
Kafka集群
预警展示
报表展示
kubernetes
检
索
预
测
hive
…
clickhouse
异构存储引擎（数据仓库）
实时计算
实时
数据
结构化
非/半结构化
结果数据

## Slide 11: 课题整体数据流程
深度学习
hive
clickhouse
异构数仓
数据
引入
数据
预测
实时计算
ETL引擎
城市安防
水利
数据输入源
建筑能耗
气象
路网
生态环境
交通
管网
数据缓冲区
kafka
实时
数据
预测引擎
报表
效果展示
展示
输出
clickhouse
elasticsearch
数据展示
结构化
半结构化
非结构化

## Slide 12: 基于出租车数据的场景设计
深度学习
hive
clickhouse
异构数仓
Flink1
ETL引擎
kafka
topic1
训练引擎
实时数据生产者
离线数据生产者
Flink2
topic2
Flink3
topic3
topic4
Flink4
实时流程
离线流程
深度学习
预测引擎
输出模型
mysql
预测结果

## Slide 13: 研究点介绍
研究部分工作
海量数据存储快速检索的索引方案研究
基于深度学习的数据预警模型研究
/ 02

## Slide 14: Clickhouse的集群架构
多种架构模式的支持
  单集群架构
    所有节点组成一个单一的大集群
  多集群架构
    按业务拆分，化为多个小集群
集群模式图

## Slide 15: Clickhouse数据副本
副本引擎
  *MergeTree的前面增加Replicated的前缀
副本设计特点
  依赖zk
  表级别
  多主架构
  Block数据块
    insert时将数据切分
    成若干个Block数据块
  原子性
  唯一性

## Slide 16: 分片副本定义
单分片、单副本
  1分片，1副本zk_path相同，replica_name不同
    ReplicatedMergeTree(‘/clickhouse/tables/01/test_1, ‘副本名1’)
    ReplicatedMergeTree(‘/clickhouse/tables/01/test_1, ’副本名2’)
多分片、单副本
  分片1
    2分片，1副本. zk_path相同，其中{shard}=01, replica_name不同
      ReplicatedMergeTree(‘/clickhouse/tables/01/test_1, ’副本名1‘)
      ReplicatedMergeTree(’/clickhouse/tables/01/test_1, ‘副本名2’)
  分片2
    2分片，1副本. zk_path相同，其中{shard}=02, replica_name不同
      ReplicatedMergeTree(‘/clickhouse/tables/02/test_1, ‘副本名3’)
      ReplicatedMergeTree(’/clickhouse/tables/02/test_1, ‘副本名4')

## Slide 17: Clickhouse数据分片
用于解决数据容量问题，对数据进行水平切分
Ck中每个服务节点都一个shard
  Shard通过Distributed表引擎实现
    自身不存储数据
    代理功能
      写入、分发、查询、路由

## Slide 18: Distributed引擎原理
本地表（一般local结尾）
  可使用任意非distributed引擎
  承接数据的载体，每张表对应一个
  数据分片
分布式表（all结尾）
  只能用distributed引擎
  与本地表做映射关系
分布式表与本地表一致性检查
  使用读模式

## Slide 19: 研究点介绍
研究部分工作
海量数据存储快速检索的索引方案研究
基于深度学习的数据预警模型研究
/ 02

## Slide 20: 深度学习模型部署方案学习
模型要怎么部署？
部署在哪里？
有什么限制或要求？
Notes: 王勃栋-梳理论文大纲
张李-flink on k8s研究
周恒-LSTM 研究

## Slide 21: 基于预测改造的方案
提供服务时，输入由外部传入
引入一个处理中心，
  这个处理中心通常是web框架 如 flask、tornado、Django等，其作用是搭建http服务，将外部输入传给模型，将模型预测结果返回
好处：修改简单易于上手
坏处：推理慢，需要python环境

## Slide 22: 基于TF-Serving的方案
模型部署在TF-Serving的服务器上，TF-Serving会自动根据传入的端口和模型路径进行部署，模型所在的服务器不需要python环境，随后应用服务直接对模型所在服务器发起服务调用，调用可以通过java或python的grpc进行调用
好处：docker部署、速度较快、不需要python环境
坏处：安装麻烦、输出输出都需要转换

## Slide 23: GPU 基于 TF-Serving 方案
在TF-Serving的服务器上再增加一层中介，主要做输入输出的转换，再承担中转的作用。
当外部输入到来时，对外服务接收请求，处理后传给GPU机器，得到embedding，而后将embedding传给TF-Serving的模型，得到预测结果后转换成外部需要的格式，最后打包结果返回给其他服务。
比较推荐的方案

## Slide 24: 研究点介绍
其他工作
交通云计算文档整理
/ 03

## Slide 25: 目录
本周工作回顾
下周计划
课题基本介绍

## Slide 26: 下周计划
计划
  文档方面
    输出完整汇报ppt
    输出完成版专利说明书
  原型方面
    出租车场景原型完善
Notes: 王勃栋-梳理论文大纲
张李-flink on k8s研究
周恒-LSTM 研究

## Slide 27: Thanks.